Risiko	Präventive Maßnahmen	Reaktive Maßnahmen
Geringe Nutzung	Marketing in der Erstsemester-Begrüßung; Einbindung durch Profs/Tutoren; Interessante Elemente	Feedback-Umfrage starten; Inhalte anpassen; "Quick-Wins" (z.B. Altklausur-Lösungen) hinzufügen.
Website zum Start nicht fertig	MVP-Ansatz: Erst nur Kernfunktionen (z.B. erste 3 Lektionen); Agiles Arbeiten (Scrum/Kanban).	Release verschieben und PDF-Materialien vorab senden; Fokus auf "Must-have" Features setzen.
Unerwartete Kosten	Nutzung von Open-Source-Tools & kostenlosen Hosting-Optionen (GitHub Pages, Vercel); Budget-Puffer einplanen.	Nicht kritische Features streichen; Sponsoring suchen (z.B. Fachschaft oder lokale Firmen).
Falsche Inhalte / Bugs	4-Augen-Prinzip beim Content; Automatisierte Tests (Unit Tests); Beta-Test mit Tutoren vorab.	"Bug-Report"-Button für Nutzer; Schnelle Korrektur-Zyklen (Hotfixes); Disclaimer einbauen.
Kein Hochschul-Server	Frühzeitige Kommunikation mit der IT; Evaluation von DSGVO-konformen Cloud-Anbietern.	Externes Hosting (z.B. Hetzner oder Firebase) nutzen; Statische Seite via GitHub Pages bereitstellen.
Erfolg schwer messbar	Definition von KPIs (z.B. Verweildauer, Quiz-Ergebnisse, Nutzerzahlen); Matomo/Plausible Tracking.	Qualitative Interviews mit Studierenden führen; Erfolg über Bestehensquoten im Modul korrelieren.